Spec-Kit平台全方位测试方案

TDD驱动AI可调用测试环境 + Harness人协同审核闭环

| 适用对象 | Spec-Kit v2.5.0 规范驱动研发协作平台 |
| --- | --- |
| 被测环境 | https://106.54.60.191 |

目录

1. 目标、边界与实测事实	2

1.1 测试目标	2

1.2 测试范围	3

1.3 事实来源与判定优先级	4

1.4 已实测的平台事实基线	4

1.5 实测发现的高优先级测试关注点	5

2. 总体测试治理架构	6

2.1 两层治理模型	6

2.2 责任边界	6

2.3 测试与执行比例	7

2.4 测试资产统一标识	8

3. 第一层：TDD 驱动的 AI 可调用测试环境	9

3.1 建设原则	9

3.2 TDD 的四步循环	9

3.3 AI 可调用测试能力目录	10

3.4 契约优先：OpenAPI、事件和结构化输出	12

3.5 Playwright 调研与接入工作流	13

3.6 测试环境与数据基线	15

3.7 AI 质量评测：从"调用成功"到"结果可信"	15

4. 第二层：Harness + 人协同审核闭环	17

4.1 Harness 的职责与边界	17

4.2 人机协同 SOP	18

4.3 Harness 状态机	19

4.4 SDD 七阶段的人机分工	19

4.5 Pre-PR 与异源审查	20

4.6 AI 同源风险控制	20

5. 平台模块与流程覆盖矩阵	22

5.1 需求到交付主链路	22

5.2 功能模块覆盖	23

5.3 需求分级与审批矩阵	25

5.4 安全、可靠性与性能覆盖	26

6. 测试数据、环境、工具与安全	27

6.1 数据集	27

6.2 工具组合	28

6.3 环境准入清单	28

7. 执行节奏、度量、准入准出与交付物	30

7.1 分阶段计划	30

7.2 核心度量	31

7.3 准出标准	33

7.4 交付物	34

8. 附录：接口、专项测试与资料依据	35

附录 A：核心 API 分类	35

附录 B：安全专项检查表	36

附录 C：性能与可靠性专项	36

附录 D：本版依据	37

执行摘要

本方案以TDD 驱动的 AI 可调用测试环境和Harness + 人协同审核闭环为主线，对已有功能、接口、安全、性能、运维与 AI 质量测试资产进行系统重组。

核心定位：

第一层 解决"AI 和自动化能否稳定、低成本、可复现地执行测试"

第二层 解决"谁定义范围、谁判断风险、谁对结果负责"

方案覆盖全模块回归（认证、收件箱、需求、项目、SDD、文档、团队、周报等）、平台治理（A/B/C/D 分级审批、质量门禁、审计）、AI/Agent 质量评测（需求助手、OpenSpec、Judge、任务分解等）以及非功能需求（安全、权限、性能、恢复演练）。明确定义了"AI 只负责生成、分析、检查和建议，不能替代审批、风险接受、上线或生产高风险写操作"的治理红线。

版本专项定位与冻结输入

本方案是 Spec-Kit v2.5.0 的上线专项测试计划。资源优先投入本次改动、直接依赖主链路、未关闭历史高风险缺陷，以及异步作业、权限隔离和 AI 结构化输出等高故障场景；稳定存量模块只执行关联接口回归与发布前冒烟。当前未提供 v2.5.0 完整变更清单，以下冻结输入为正式回归的阻塞前置，不能据此编造新增功能。

| D-10 必须冻结的输入 | 未提供时的处理 |
| --- | --- |
| 变更清单：需求/PR/接口/数据库/前端路由/Prompt/模型 | 不得宣称覆盖“本次新增”；仅执行基线冒烟，测试负责人发出阻塞单。 |
| 遗留缺陷清单：严重度、修复版本、复测状态 | 不得关闭历史回归范围；P0/P1 未明确归属即阻断准出。 |
| 性能 SLA、环境资源与模型额度 | 按本方案临时基线执行；D-7 未获确认，性能专项不得准出。 |
| 测试数据、账号、恢复基线 | 暂停受影响套件并转 Mock；禁止在现网补跑破坏性用例。 |

1. 目标、边界与实测事实

本章定义测试方案的总体目标、范围边界、事实来源优先级和已完成的平台实测基线，是整个方案的前提和约束条件。

1.1 测试目标

本方案不把"自动化脚本数量"或"AI 调用成功"当作质量结论。目标是把平台变成一个可由 AI 可靠调用、可由自动化持续验证、关键决策始终由人负责的研发治理系统。

建成可重复执行的分层测试资产：接口契约、组件/服务、浏览器 E2E、AI 质量和人工审核证据均可追溯。

验证核心链路：需求分级 → 角色审批 → SDD 七阶段 → AI 生成/交叉验证 → 人工门禁 → 任务审批 → 实现确认 → 交付审计。

为后续调研 Playwright、接入 MCP/Agent、搭建自动化工作流提供稳定的测试服务、测试数据、工具契约与验收门禁。

验证 AI 能力的质量、安全、稳定性与可解释性；AI 只负责生成、分析、检查和建议，不能替代审批、风险接受、上线或生产高风险写操作。

验证认证授权、跨空间隔离、数据与制品追溯、备份恢复、性能与故障恢复能力。

| 红线 | 阻断判定 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 红线 | 阻断判定 | 处置 |
| 功能与数据 | P0 缺陷、数据错乱/丢失、错误状态机跃迁或重复创建 SDD/作业。 | 停止相关发布；修复后全量关联回归。 |
| 权限与安全 | 任一未授权读写、敏感数据明文泄露、高危漏洞或 AI 越权带入上下文。 | 阻断上线；不得临时豁免。 |
| AI 结果可信性 | 任务 JSON Schema 合格率低于 100%，关键样本 J0/J1 漏检，人机一致率低于 85%，或高风险样本未人工复审。 | 停用相关模型/Prompt，切换已批准版本或 Mock，重跑黄金集。 |
| 自动化与异步 | P0 套件通过率低于 100%，发布前主链路通过率低于 98%，或 SSE 丢失/串租户/重复终态。 | 禁止合入发布分支，完成幂等与恢复复测。 |
| 恢复能力 | 隔离环境恢复失败，或 RTO 超过 4 小时、RPO 超过 24 小时。 | 阻断常规及重大版本上线。 |

1.2 测试范围

| 范围 | 纳入内容 | 重点结论 |
| --- | --- | --- |
| 业务功能 | 认证、收件箱、需求、项目、 SDD 、文档、团队、周报、历史、教程 | 全模块回归，核心链路 P0 |
| 平台治理 | A/B/C/D 分级、审批、质量门禁、审计、规则资产、 Prompt 、模型配置 | 不得以 AI/Judge 结果替代人工批准 |
| AI 与 Agent | 需求助手、 OpenSpec 、生成、 Clarify 、 Judge 、修复、任务分解、 OpenCode 、 MCP/Skill | 固定结构化契约和人工复评 |
| 非功能 | 安全、权限、性能、 SSE 、兼容性、备份恢复、可用性 | 以独立测试环境为主体 |
| 不纳入 | 第三方模型通用算法排名、基础设施容量采购、移动原生 App | 仅验证平台对其集成和降级行为 |

1.3 事实来源与判定优先级

发生差异时，按以下顺序判定，不以历史材料直接认定缺陷：

当前版本 OpenAPI、后端契约、数据库迁移和发布镜像；

当前页面、接口返回、状态机和门禁行为；

平台使用手册；

SDD 方法论、流程管理指引和学习材料。

1.4 已实测的平台事实基线

本轮以管理员身份（root账号）进行了只读/导航级核验，未执行删除、审批、导入、导出、模型变更、Prompt 变更或代码执行操作。

| 实测位置 | 已确认事实 | 对测试设计的影响 |
| --- | --- | --- |
| 登录与工作台 | 登录后默认进入收件箱；存在个人空间 / 团队空间切换、全局搜索、收件箱、需求助手、仪表盘、管理工作台、需求、项目、文档、历史与教程入口 | 所有核心用例均需覆盖个人与团队两个数据范围 |
| 需求管理 | 页面按草稿、待审核、审核中、已批准、已转 SDD 、已完成聚合；实际样本包含 B 级和 " 已转 SDD" 状态 | 状态机、分级、审批角色与转 SDD 幂等性为 P0 |
| SDD 项目 | 有 Prompt 管理、 Spec-kit 文件、规则资产、质量门禁、导出制品包、模型选择与七阶段步进 | 每一阶段须验证产物、验证状态、人工审批和解锁四件事 |
| 任务分解 | 页面要求每项任务 " 批准 / 排除 " ，且至少批准一项才可进入实现确认 | 人工任务审查是系统门禁，必须由 Harness 编排并留痕 |
| AI 设置 | 管理端可配置模型、连接测试及独立默认 Chat/Judge 模型；图像模型与文本模型并存 | Chat 、 Judge 、图像模型分别建测试集；关键评审使用异源模型或人工复评 |
| Prompt 管理 | 支持按阶段、类型、范围管理模板，并有导入 / 导出预设 | Prompt 改动视为受控变更，必须触发黄金集与契约回归 |
| 质量门禁 | 可记录步骤、通过 / 失败状态、阻断级别、摘要和证据 | 质量门禁不能只留结论，必须关联证据、责任人和复核结果 |

1.5 实测发现的高优先级测试关注点

- 现有 SDD 项目的"任务分解"将 Markdown 报告的段落、表格行等拆成多条待处置任务。此现象可能是模型输出不符合任务 JSON 契约、后端解析/渲染切分错误，或任务语义校验不足。必须建立"任务对象结构 + 原子性 + 可验收性 + 来源追溯"的端到端测试，不能只断言 HTTP 200。

- 管理端用户列表展示用户标识及可能的个人信息。应验证最小权限、按角色脱敏、跨空间隔离、导出脱敏和审计，测试报告不得复制真实个人信息。

- SDD 当前模型、Prompt、规则资产、质量门禁和制品包均是结果可变的治理输入。其版本、适用范围、变更人、变更理由和回归结果必须进入审计基线。

2. 总体测试治理架构

本章定义两层治理模型、各参与方的责任边界、测试金字塔执行比例和测试资产统一标识规范，为后续分层测试建设提供架构指导。

2.1 两层治理模型

业务/规范/风险边界（人确定）
                ⬇
第一层：TDD 驱动的 AI 可调用测试环境
契约 → 可测试服务 → 组件/接口 → 浏览器 E2E → 可机读结果
                ⬇
第二层：Harness 编排与人协同审核
任务拆解 → Agent 调用 → 证据聚合 → AI 初筛 → 人工批准/驳回
                ⬇
平台质量门禁、审计记录、发布/回滚证据

第一层解决"AI 和自动化能否稳定、低成本、可复现地执行测试"；第二层解决"谁定义范围、谁判断风险、谁对结果负责"。两层缺一不可。

2.2 责任边界

| 主体 | 可以做什么 | 必须由谁最终决定 |
| --- | --- | --- |
| 人员 | 确定业务目标、风险等级、验收标准、测试边界、风险接受、上线 / 回滚 | 需求负责人、技术负责人、质量 / 测试负责人和最终审核人 |
| AI/Agent | 读取获授权上下文、生成候选用例、执行已批准测试、总结差异、生成证据草稿 | 不能自行审批、改写生产配置、执行生产高风险操作或接受风险 |
| Harness | 调度工具、限制权限、记录输入输出、校验状态、聚合证据、触发人工任务 | 不能绕过平台门禁或把模型结论写成最终批准 |
| 平台 | 保存状态、权限、审批、审计、制品和恢复记录 | 不得以 " 有 AI 输出 / 有文档 " 替代验证或人工审批 |

2.3 测试与执行比例

| 层级 | 目标占比 | 资产 | 运行频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元 / 服务 / 契约 | 60% | API Schema 、状态机、权限、幂等、解析器、规则 | 每次提交 / 每次契约变更 |
| 集成 /API | 20% | 多角色、多空间、数据一致性、 SSE 、作业、 AI Mock | 每次合并 / 每日 |
| 浏览器 E2E | 15% | Playwright 核心主链路、关键表单、门禁、导出前校验 | 每日 / 发布前 |
| 探索与人工评测 | 5% | UX 、 AI 黄金集、红队、恢复演练、人工审核 | 版本 / 变更触发 |

2.4 测试资产统一标识

| 标识 | 示例 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 需求 | REQ-xxx | 需求与风险来源 |
| 规范 / 工件 | SDD-xxx/step/version | 上游制品版本 |
| 用例 | TC-{ 模块 }-{ 序号 } | 手工 /API/E2E 测试 |
| 自动化任务 | RUN-{suite}-{build} | 单次执行结果 |
| AI 样本 | AI-GOLD-{ 能力 }-{ 序号 } | 黄金集、双标注、指标 |
| Harness 任务 | HAR-{ 风险包 }-{ 序号 } | AI 调用、审批和证据闭环 |
| 缺陷 | BUG-xxx | 根因、严重度、引入方式、复验记录 |

3. 第一层：TDD 驱动的 AI 可调用测试环境

本章详细定义第一层测试环境建设：TDD 循环、AI 可调用能力的目录、契约优先原则、Playwright 接入方案、环境与数据基线及 AI 质量评测体系。

3.1 建设原则

- 先把预期写成机器可验证的测试，再实现或接入 Agent；Agent 不得替代测试预期。

- 将测试入口封装为小粒度、幂等、 可复现的能力，输出稳定的 JSON/JUnit/HTML 报告，供 Harness 或 AI 读取。

- 先 Mock 后真模型：功能、权限、异常和回归默认使用可控 Mock；仅黄金集、模型变更和少量体验样本调用真模型。

- 测试环境、测试数据、模型配置、Prompt、Rule/Skill、OpenAPI 和构建版本全部可定位，不能以"当前环境"作为版本标识。

- 测试执行与生产动作隔离。Agent 仅能在白名单测试环境写入，并通过服务账号、临时数据和限额隔离。

3.2 TDD 的四步循环

开发自测与测试团队回归必须分离管理，避免“已写单元测试”被误认为“已完成版本回归”。

| 流程 | 执行主体 | 最小动作 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发自测 TDD（合入前） | 研发 | Red：新增失败单元/服务/契约测试；Green：最小修复；Refactor：清理规则；Pre-PR：提交影响与运行记录。 | 自测、契约、Lint 全绿；覆盖率不低于改动基线；失败项不得静默忽略。 |
| 测试团队回归（合并后/发布前） | 测试团队 | 读取冻结表，映射历史缺陷与依赖，选择 API/E2E/手工/安全/性能风险包，独立设计状态机、权限、异常与数据一致性反例。 | 运行、复核、证据、遗留风险和准出结论完整。 |
| 步骤 | 输入 | 行动 | 退出条件 |
| Red | 需求 / 缺陷 / 契约变更 | 人工先定义可观察的失败场景和预期；形成失败测试 | 失败原因与业务预期一致 |
| Green | 最小实现或最小配置 | 开发 /Agent 在受控环境完成最小修复 | 对应测试通过，无无关改动 |
| Refactor | 通过的测试与规则 | 清理重复、分层、命名、错误处理、规则加载 | 全量相关测试仍通过，变更可追溯 |
| Govern | 运行证据 | Harness 汇总报告， AI 初筛差异，人审核风险与质量门禁 | 审批、证据和审计字段完整 |

3.3 AI 可调用测试能力目录

后续应将以下能力以 CLI、CI Job 或 MCP Tool 方式暴露。每个能力只做一件事，输入/输出严格版本化。

| 能力 | 最小输入 | 输出 | 写权限 | 典型调用者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| contract_diff | OpenAPI 基线、当前快照 | 破坏性变更、 Schema 差异 | 无 | CI/Agent |
| seed_reset | 数据基线版本、测试租户 | 重置结果、数据摘要 | 仅 Test | CI/Harness |
| api_run | 用例集、角色、环境、标签 | 断言结果、请求摘要、关联 ID | 仅 Test | CI/Agent |
| state_machine_check | 实体、当前状态、动作、角色 | 合法性、期望状态、审计断言 | 无 / 仅 Test | CI |
| ui_run | Playwright 场景、浏览器、环境 | 截图、 Trace 、断言结果 | 仅 Test | CI/Agent |
| ai_eval | 黄金集、模型 /Prompt/Rule 版本 | Schema 、质量指标、成本、双标注差异 | 真模型受配额控制 | CI/ 质量负责人 |
| sse_job_check | 作业 ID 、超时、断线策略 | 生命周期、重复提交与恢复结果 | 仅 Test | CI |
| evidence_pack | RUN/HAR/BUG 标识 | 可审计证据包 | 无 | Harness |
| restore_drill | 备份版本、隔离环境 | RTO/RPO 、一致性检查 | 仅隔离环境 | 运维 / 人工批准 |

重要约束：所有写能力均应要求 environment=test、测试租户标识和显式确认；超时或连接中断返回状态未知时，必须先读状态再决定是否重试。

3.4 契约优先：OpenAPI、事件和结构化输出

3.4.1 API 契约

1、每个版本冻结 OpenAPI JSON、数据库迁移版本、前端构建版本与模型配置摘要。

2、自动比较接口新增、删除、重命名、必填字段、枚举、鉴权、错误码和 Schema 变化；未评审的破坏性变化阻断合并。

3、前端抓取出的接口清单仅用于发现遗漏，不能取代 OpenAPI。

4、Agent/MCP 适配器遇到 CONTRACT_MISMATCH 时，必须禁止写操作，要求升级平台契约、适配器、Skill 与测试资产。

3.4.2 AI 输出契约

每个 AI 能力都必须先有 JSON Schema 或明确 Markdown AST/模板约束。对于任务分解，至少要求：

{
  "tasks": [
    {
      "title": "可执行的短标题",
      "description": "原子任务说明",
      "acceptanceCriteria": ["可验证条件"],
      "dependencies": [],
      "sourceRefs": ["spec#section"]
    }
  ]
}

任务分解测试必须包含：严格 JSON 合格、任务数 1-12、字段齐全、依赖无环、来源可追溯、任务粒度可独立验收、不得把 Markdown 行/表头/描述性段落误拆为任务、重新生成后的替换和审批状态一致性。

3.4.3 质量门禁证据契约

质量门禁记录至少包含阶段、门禁类型、状态、阻断级别、摘要、证据链接/摘要、关联测试运行、责任人、复核人、时间和适用制品版本。缺任何一项，只能是草稿，不能解锁阶段或进入发布结论。

3.4.4 AI 失败、重试、熔断与证据归档

| 异常 | 自动动作 | 人工介入阈值 | 保留证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型超时/5xx | 单次 30 秒超时；指数退避重试 2 次；随后切换 Mock。 | 同一能力连续 3 次失败，或 15 分钟失败率超过 20%。 | 请求摘要、模型版本、时间、错误码、脱敏输入哈希。 |
| CONTRACT_MISMATCH | 立即禁止写入，仅执行只读 Schema diff。 | 任一破坏性差异。 | OpenAPI/JSON Schema diff、运行 ID。 |
| WRITE_RESULT_UNKNOWN | 禁止直接重试写入，先查询作业/实体状态。 | 5 分钟内无法确认状态。 | 原请求 ID、查询结果、人工处置记录。 |
| 额度耗尽或数据污染 | 停止真模型队列或冻结 Test 写入，恢复基线。 | 余量低于 30%，发现跨租户数据，或污染范围不明。 | 额度报表、恢复日志、影响范围与安全升级单。 |

异步作业必须定义事件 Schema：jobId、tenantId、eventType、sequence、status、timestamp、payloadVersion；至少验证鉴权、租户隔离、顺序、断线重连、重复去重、服务重启恢复、终态唯一、超时取消和写入幂等。缺少 tenantId 或 sequence 视为 P0 设计缺陷。

3.5 Playwright 调研与接入工作流

Playwright 是 UI 层的首选方案，但只覆盖高价值用户旅程，不能复制所有 API 用例。

| 阶段 | 建设项 | 验收点 |
| --- | --- | --- |
| P1 ：基座 | TypeScript 项目、环境配置、证书忽略仅限 Test 、截图 /Trace/JUnit 、账号注入 | 本地和 CI 可运行同一冒烟集 |
| P2 ：登录与空间 | 登录、登出、改密失效、个人 / 团队切换、全局搜索权限 | 不持久化密码 /Token ；跨空间不能读写 |
| P3 ：主链路 | 创建需求、提交、审批、转 SDD 、阶段产物、 Judge 、人工门禁、任务批准 | 每步有 UI 和 API 双断言 |
| P4 ：异步能力 | SSE 、 AI 生成、导出、重试、超时、重复点击 | 作业状态、幂等、错误反馈与恢复正确 |
| P5 ：可维护性 | Page Object/ 业务任务层、稳定选择器、测试数据工厂、并行隔离 | 不依赖易变文案或真实生产数据 |

3.6 测试环境与数据基线

| 环境 | 允许操作 | 禁止操作 |
| --- | --- | --- |
| Local | 单元、 Mock 、契约、脚本调试 | 使用生产密钥 / 生产数据 |
| Test/Staging （推荐） | 功能、接口、安全、性能、 AI 评测、恢复演练、受控 Agent 写入 | 连接生产数据库、使用未脱敏数据 |
| 现网 | 登录 / 只读冒烟、发布后检查、审批过的低风险验证 | 压测、暴力破解、删除 / 导入 / 批量写入、真模型批量评测 |

3.7 AI 质量评测：从"调用成功"到"结果可信"

| 能力 | 自动断言 | 人工 / 异源复评 |
| --- | --- | --- |
| 需求助手 | 六维字段、无空响应、输入输出留档、注入防护 | 业务目标、边界、验收标准是否真实可用 |
| Spec/Plan | Schema 、规则引用、模板兼容、跨工件引用 | 是否遗漏关键业务 / 技术风险 |
| Clarify | 最多 5 题、问题类型、阻断项不允许跳过 | 问题价值、推荐答案与风险判断 |
| Judge | JSON 结构、证据位置、轮次、服务异常不计有效轮次 | J0/J1 召回、误报、处置合理性 |
| AI 修复 | 修复草稿与原文 diff 、应用后验证过期 | 是否引入新问题、是否需要风险接受 |
| 任务分解 | 上述任务 Schema 和语义粒度测试 | 是否真正可执行、可验收、可追溯 |
| OpenCode | 任务白名单、工作区限制、状态查询、未知状态保护 | 是否允许执行、变更范围与提交前审查 |

4. 第二层：Harness + 人协同审核闭环

本章定义 Harness 编排层的职责边界、人机协同 SOP、状态机规则、SDD 七阶段的人机分工、Pre-PR 异源审查及 AI 同源风险控制策略。

4.1 Harness 的职责与边界

Harness 是受控的任务编排层，不是一个可自由行动的超级 Agent。它只在已批准的范围内编排工具、保存证据、汇总结论、生成待审任务和执行可逆/隔离操作。

4.1.1 Harness 平台硬拦截验证

| 控制点 | 平台/编排层硬规则 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 审批与发布 | AI/Harness 身份不具备 approve/release 权限；审批仅接受具名人工账号加二次确认。 | 服务账号、AI Token、越权账号调用审批接口必须返回 403 并留审计。 |
| 质量门禁 | 缺少人工责任人、证据、适用制品版本或复核人时，只能保存草稿，不得解锁。 | 构造缺字段记录，验证不能进入下一阶段。 |
| 生产写入 | 生产环境工具白名单仅允许 status/read；适配器与后端双层拒绝写入。 | 尝试生成、导入、删除、执行实现，必须拒绝。 |
| 风险接受 | P0 安全、越权、数据损坏、恢复失败不可豁免；其余需双签、到期日和补偿措施。 | 缺签、缺期限或缺措施时不得发布。 |
| 能力 | Harness 可执行 | 必须人工批准 |
| 读取 | 读取 OpenAPI 、状态、日志摘要、工件版本、测试结果 | 读取敏感业务内容时按权限和脱敏策略 |
| 测试 | 执行白名单用例、重置 Test 数据、生成报告 | 扩大测试范围、调用真模型超额度、现网写入 |
| 评审 | 规则检查、异源模型初筛、变更影响面建议 | 需求边界、风险等级、质量门禁、最终结论 |
| 写入 | 测试环境创建临时数据、回写运行结果 | 审批、需求最终状态、 Prompt/ 模型 / 规则变更、生产变更 |
| 故障处理 | 查询状态、收集证据、生成恢复建议 | 重试未知写入、回滚、恢复生产数据 |

4.2 人机协同 SOP

- 人人对齐：产品、技术、质量、测试先确认需求边界、风险、验收口径和规则；每个高风险包指定唯一决策负责人。

- 人工圈定边界：人工确认受影响页面、接口、数据、权限、模型/Prompt/规则、外部依赖和风险等级。

- Harness 生成候选：在允许的上下文内生成影响面、候选用例、风险清单、AI 评测计划和执行 DAG。

- 人工审核计划：高风险状态机、鉴权、审批、数据一致性、安全、COSMIC、导入恢复用例必须由两人独立设计或背靠背审查；AI 只可补充。

- 受控执行：Harness 调用第一层能力，遇到失败、超时、状态未知或契约不兼容立即停止写操作并收集证据。

- AI 初筛与异源复评：开发模型与审查模型应不同厂商或增加纯人工复评；AI 不能验收自己的产物。

- 人工结论：负责人审查差异、原始证据、覆盖矩阵和遗留风险，批准、驳回、豁免或要求补测。

- 平台留痕：将结论回写质量门禁、需求/SDD 审批和审计；原始测试运行及输入上下文可按权限追溯。

4.3 Harness 状态机

已创建 → 边界待确认 → 计划待审 → 可执行 → 执行中 → 证据待复核 → 通过 →失败 → 风险接受 → 阻塞

任何状态遇到：CONTRACT_MISMATCH →WRITE_RESULT_UNKNOWN →越权 →预算耗尽→ 自动停止 → 阻塞 → 人工处置

禁止行为：禁止从"执行中"直接跳到"通过"；禁止以 Agent 文本回答替代原始运行证据；禁止用"风险接受"清除 P0 安全、数据损坏、越权或无法恢复问题。

4.4 SDD 七阶段的人机分工

每个阶段都需分别验证"有内容"、"验证结果有效"、"人工审批通过"、"进入下一步可用"这四件事，四者互不替代。

| 阶段 | AI/Harness 可做 | 人工必须做 | 门禁验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明确规范 | 结构化补全、检查缺失项、生成草稿 | 确认目标、边界、验收标准 | 产物有效、字段齐全、人工批准 |
| 章程约束 | 检索适用 Rule/Skill 、规则冲突提示 | 确认架构 / 安全不可变约束 | 规则版本、适用范围、人工批准 |
| 澄清问题 | 提出候选问题、生成差异 | 选择答案、处理阻断问题 | 阻断项清零、合并与完整性检查 |
| 实施计划 | 架构 / 数据 /API/ 测试初稿 | 方案评审、风险和回滚确认 | 计划与 Spec/ 章程一致 |
| 分析评审 | 跨制品冲突 / 遗漏扫描 | 判断问题优先级和处置 | 报告证据、问题处置、人工批准 |
| 任务分解 | 输出结构化任务、依赖与来源 | 逐项批准 / 排除，确认可执行性 | JSON 、语义粒度、至少一项批准 |
| 实现确认 | 检查 OpenCode 可用性、执行建议 | 批准任务、工作区、模型、变更范围 | 受控工作区、测试 /Review/ 审计证据 |

4.5 Pre-PR 与异源审查

| 关口 | 要求 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| Pre-PR | 开发先运行规则、静态扫描、单元 / 契约测试和 AI 自查 | 运行 ID 、变更摘要、已知限制 |
| 异源审查 | 高配 / 不同厂商模型检查低阶模型产出；不与人工结论混淆 | 模型、 Prompt 、输入版本、差异清单 |
| 人工 Review | 重点审业务正确性、边界、架构、数据迁移、性能、安全和回滚 | Reviewer 结论、变更请求、批准记录 |
| 测试复核 | 独立断言、变异测试 / 反例、 E2E 和回归 | 用例、覆盖、缺陷、复验 |

4.6 AI 同源风险控制

- 测试人员先从需求、状态机、权限矩阵独立推导核心测试点，再与 AI 候选清单比对。

- 开发与测试/评审使用不同模型或纯人工独立审查；关键断言由人工编写或审查。

- 建立缺陷模式库：空值、并发、时区、边界、幂等、鉴权、错误码、事务、缓存、文件路径、注入、降级。

- 对关键服务做变异测试；若变异体未被捕获，补充独立断言，不以覆盖率掩盖漏洞。

- 缺陷记录增加 AI-引入、人工-引入、AI-人工协作-引入、模型/规则版本和逃逸原因字段，用于持续校准。

4.6.1 AI 复审量化规则

| 风险等级 | 双模型/人工复审 | 抽样规则 | 不通过动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| D 级及权限、资金、数据迁移、生产执行 | 异源模型与人工 100% 复审。 | 全部关键样本与全部变更。 | 阻断；修复后全量重测。 |
| C 级或 AI 生成 Spec/Plan/Task/Judge | 关键产物人工 100%；异源模型不少于 50%。 | 每次模型/Prompt 变更全量黄金集。 | 关键样本不一致即停用配置。 |
| B 级 | 人工不少于 30%；异源模型不少于 20%。 | 每版本至少 20 样本。 | 一致率低于 85% 升级为 C 级策略。 |
| A 级/稳定存量 | 人工抽查不少于 10%，异常触发扩样。 | 每版本至少 10 样本。 | 出现 J0/J1 即回溯同类全部样本。 |

5. 平台模块与流程覆盖矩阵

本章以需求到交付的主链路为轴，建立全模块覆盖矩阵，并定义需求分级审批矩阵和安全/性能专项覆盖要求。

5.1 需求到交付主链路

| 节点 | P0 验证 | 自动化优先层 | 人工审核点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录 / 会话 | 登录、刷新、登出、改密会话失效、限流 | API + Playwright | 账号权限与审计 |
| 需求创建 | 必填、结构化字段、分级、草稿保存、输入注入 | API + UI | 需求边界 / 验收标准 |
| 审批 | 指派、角色隔离、自批限制、驳回 / 重提、最终审核 | 状态机 + API + E2E | 各角色与最终审核 |
| 转 SDD | C/D/ 强制完整 SDD 、关联唯一、重复请求幂等 | API + E2E | 是否进入完整流程 |
| SDD 工件 | 七阶段输入、生成 / 手动提交、过期、验证、解锁 | API + UI + AI Eval | 阶段审批与质量门禁 |
| 任务分解 | JSON 、语义粒度、依赖、逐项处置、批准 / 排除 | Schema + E2E + 黄金集 | 任务可行性与优先级 |
| 实现确认 | OpenCode 状态、确认、工作区边界、失败恢复 | API/Mock + E2E | 执行授权与变更 Review |
| 交付审计 | 制品、测试、门禁、版本、回滚证据 | 契约 /API | 发布与风险接受 |

5.2 功能模块覆盖

差异化投入规则：新增/改动模块执行全量风险包；直接依赖的存量模块执行 API 全量回归与每条主路径 1 条 UI 冒烟；稳定存量模块仅执行每日健康检查和发布前认证、导航、数据隔离冒烟；历史 P0/P1 缺陷 100% 复测，并为每类缺陷至少补 3 条同类反例。未知变更不得进入发布。

| 模块 | 核心测试点 | TDD/ 自动化资产 | Harness/ 人工控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证与账号 | 注册、登录、 JWT 双 Token 、会话、改密、重置、锁定、越权 | 认证契约、角色矩阵、 E2E 冒烟 | 凭据只用 Secret 注入；生产改密须人工授权 |
| 收件箱 / 仪表盘 | CRUD 、优先级、过滤、数量一致性、通知 | API 、 UI 断言、数据工厂 | 个人 / 团队范围人工抽查 |
| 需求助手 | 多轮对话、模型选择、结构化输出、 OpenSpec 、上下文、注入 | Mock/ 真模型黄金集、 Schema 、 SSE | 人工确认后才能带入正式需求 |
| 需求管理 | CRUD 、分级、 COSMIC 、状态机、审批、标准文档、澄清 | 状态机模型、 API/E2E | 分级降级理由、最终审核 |
| 任务项目 / 模板 | 项目、模块、模板、归属、权限 | API/ 组件测试 | 模板复用范围审核 |
| SDD 项目 | 创建、工件、 clarify 、 checklist 、 verify 、 repair 、任务、导出 | 契约、 AI Eval 、 E2E 主链路 | 七阶段批准、风险接受、任务批准 |
| 文档中心 | 上传、预览、归档、项目 / 个人 / 团队隔离、文件边界 | 文件契约、安全扫描、 E2E | 涉密文档分类和访问复核 |
| 团队与周报 | 团队、成员角色、周次、提醒、提交、汇总、邮件 | API 、权限矩阵、作业测试 | 团队负责人确认汇总和发送 |
| 管理后台 | 用户、会话、模型、 Key 、 Prompt 、 COSMIC | API/ 契约、变更回归 | 模型 /Prompt/ 权限变更双人复核 |
| 历史 / 导出 / 恢复 | 导入导出、增量、作业、备份、恢复 | 作业 /SSE 、恢复演练 | 数据迁移和生产恢复审批 |
| Agent/MCP/Skill | 七工具、确认、状态未知、路径 / 凭据、契约 | MCP 契约测试、模拟失败 | 任何写操作由人确认 |
| 运维 | health/ready 、运行模式、迁移、网络、 OpenCode 连通 | 健康检查、故障注入、恢复 | 生产操作由运维负责人批准 |

5.3 需求分级与审批矩阵

| 等级 | 最小回归 | 安全/性能投入 | 人工门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 受影响 API、冒烟 E2E、1 轮手工。 | 安全基线；涉及性能才压测。 | 需求负责人加测试负责人。 |
| B | A 加状态/异常/权限反例和关联历史缺陷。 | 安全扫描；接口变更执行 50 并发×10 分钟。 | 技术审批加测试结论。 |
| C | B 加完整主链路和 AI 黄金集/结构化专项。 | 安全扫描；100 并发×15 分钟；AI 长任务 10 并发。 | 需求、技术、质量、测试四角色。 |
| D | C 加灰度、回滚、灾备、全量异源复审。 | 安全复测；200 并发×30 分钟、8 小时稳定性与恢复演练。 | 四角色加最终审核，不得缺席。 |
| 等级 | 审批与交付要求 | 必测反例 |  |
| A | 最终审核、轻量需求记录、最小验证 | 不能因低等级跳过最终审核或审计 |  |
| B | 技术审批、轻量 Spec/ 影响范围 / 任务拆解；可人工启完整 SDD | 不能用 B 级绕过安全 / 数据高风险评审 |  |
| C | 需求、技术、质量、测试角色通过后最终审核，自动创建完整 SDD | 任何缺失角色、重复审批、越权审批均被拒绝 |  |
| D | C 级全部要求，加高风险门禁、灰度、回滚与恢复 | 无灰度 / 回滚 / 恢复证据不能交付 |  |

5.4 安全、可靠性与性能覆盖

专项阈值：普通 API P95 不高于 1 秒；列表 P95 不高于 2 秒；AI 长任务排队不高于 60 秒、完成不高于 5 分钟（以确认的环境基线为准）；SSE 丢失、串租户、重复终态为 0，断线重连成功率不低于 99%。高危漏洞为 0；中低危仅可按第 7 章豁免流程临时接受。

| 专项 | 重点场景 | 合格依据 |
| --- | --- | --- |
| 权限 | 管理端、跨用户、跨团队、跨空间、审批、导出、 SSE | 未授权 401/403 ；不得泄露存在性 / 敏感内容 |
| 注入 | SQL/XSS/Prompt/ 路径 / 命令 / 文件类型 | 输入被拒绝 / 编码；无执行、无越权、无敏感回显 |
| AI 安全 | Prompt 注入、越权上下文、模型误用、 Key 泄露、费用失控 | 权限、上下文、日志、预算和模型类型均受控 |
| 异步可靠性 | AI/SSE/ 导出 / 导入超时、断线、重启、重复提交 | 状态可查询、幂等、无重复写入、可恢复 |
| 性能 | 列表 / 筛选、仪表盘、 AI 长任务、上传、导出、稳定性 | 基于环境容量确认 P95/ 错误率；长任务单独建模 |
| 恢复 | MySQL 、文档附件、 OpenSpec 工作区、版本 / 配置 | 隔离环境成功恢复并验证 RTO/RPO 与一致性 |

6. 测试数据、环境、工具与安全

本章汇总测试所需数据集、工具选型组合和环境准入清单，确保测试资产可复现、可审计。

6.1 数据集

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 账号与组织 | admin/member/viewer/owner 各至少两组；两个以上团队及跨团队成员组合 |
| 业务主数据 | 各状态需求、 A/B/C/D 等级、正常 / 异常 SDD 、任务、文档、周报、模板 |
| 边界与安全 | 超长 / 空 /Unicode/ 特殊字符、恶意文件、 SQL/XSS/ 路径 /Prompt 注入样本 |
| AI 黄金集 | 正常、模糊、冲突、遗漏、注入、结构化任务、 Judge 误报 / 漏报样本，双标注结果 |
| 性能与恢复 | 万级需求、千级项目 / 会话、文件边界、数据库 / 文件 /OpenSpec 备份样本 |

6.2 工具组合

| 目的 | 工具 / 实现 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| API/ 契约 | OpenAPI diff 、 Bruno/Postman 、 Node/Python 测试、 CI | 快照版本化；响应脱敏 |
| UI/E2E | Playwright | Trace/ 截图按权限留存；稳定选择器；并行隔离 |
| 性能 | k6/JMeter + 监控 | 只在 Test 压测；长任务独立负载模型 |
| 安全 | OWASP ZAP 、 Burp 、 Semgrep/Sonar/CodeQL | 现网仅被动 / 批准的低风险扫描 |
| AI 评测 | 黄金集 Runner 、 JSON Schema 、成本统计、异源模型 | 真模型配额、版本记录、人工复评 |
| Harness/MCP | 标准工具定义、执行日志、证据包 | 最小权限、显式确认、状态未知保护 |

6.3 环境准入清单

- 1、独立 Test/Staging 已部署相同版本镜像、独立数据库、对象存储和 OpenSpec 工作区。

- 2、OpenAPI、数据库迁移、前端构建、模型/Prompt/Rule/Skill 版本已冻结。

- 3、多角色测试账号、测试团队、数据基线、数据重置方法可用。

- 4、HTTPS 自签名证书仅在测试工具配置豁免；生产正式证书问题单独跟踪。

- 5、真实模型 Key、调用预算、Mock 开关、超时和限流策略已确认。

- 6、/health、/ready、SSE、OpenCode 网络连通性和备份恢复路径已验证。

- 7、Harness/CI 服务账号为最小权限，任何写操作需测试环境标识和可审计确认。

6.4 数据、工具与环境生命周期

| 对象 | 创建/维护 | 清理/退出规则 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试数据 | 每次运行标记 runId、tenantId、数据基线版本；生产仿真数据须审批并完成脱敏。 | 测试数据 7 天自动清理；每日基线快照；污染即冻结写入并恢复。 | 测试/运维 |
| 工具基线 | Playwright、k6、ZAP、Runner 使用 lockfile 和 CI 镜像固定版本。 | 升级先在隔离环境跑 P0 套件，兼容性通过后再切换。 | 自动化测试 |
| 环境可用性 | health/ready、数据库、对象存储、模型 Mock、SSE 及恢复路径每日检查。 | 健康检查连续 10 分钟失败、错误率超过 2%、数据重置失败或隔离失效时判定不可用并暂停。 | 运维/DBA |
| 测试产物 | 报告、Trace、日志、证据包关联 RUN/HAR/BUG 标识，敏感字段按角色脱敏。 | 按项目审计要求归档；对外交付仅脱敏副本。 | 测试负责人 |

7. 执行节奏、度量、准入准出与交付物

本章定义分阶段执行计划和核心度量指标，并制定发布前的最低准出标准及应交付的测试资产清单。

7.1 分阶段计划

| 节点 | 工作与交付 |  | 验收人 |  | 未完成后果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-10 | 冻结变更/遗留缺陷/OpenAPI/资源配额；验收环境和数据基线。 |  | 研发、测试、运维负责人 |  | 禁止开始正式回归。 |  |
| D-9 至 D-7 | 开发自测 TDD、契约 diff、风险映射、API 用例和 Playwright 冒烟。 |  | 研发、测试负责人 |  | 未映射变更不得合入发布分支。 |  |
| D-6 至 D-4 | 功能/API/权限/SSE 回归，历史 P0/P1 复测，缺陷每日评审。 |  | 测试、模块负责人 |  | P0/P1 未闭环即停止准出。 |  |
| D-3 | AI 黄金集、异源复审、安全扫描、性能和恢复（按等级）。 |  | AI 质量、安全、运维负责人 |  | 专项未达阈值即阻断。 |  |
| D-2 至 D-1 | 发布候选 P0 回归、风险会签、发布评审、回滚确认和现网只读清单。 |  | 研发、测试、运维负责人 |  | 无三方签字不得发布。 |  |
| D+1 | 发布后只读验证、监控观察、遗留问题登记。 |  | 测试、运维负责人 |  | 异常触发回滚决策会议。 |  |
| 阶段 |  |  | 重点工作 |  | 主要交付物 |  |
| 0. 基线 |  |  | 环境、数据、 OpenAPI 、版本、角色、风险包冻结 |  | 环境检查表、事实基线、风险清单 |  |
| 1. TDD 基座 |  |  | 契约 / 状态机 / 数据重置 /API Runner 、 Playwright 基座、 Mock |  | 可执行的冒烟与契约套件 |  |
| 2. 主链路 |  |  | 需求 - 审批 -SDD- 任务 - 门禁 E2E ，安全 / 权限反例 |  | 覆盖矩阵、缺陷、 E2E 报告 |  |
| 3. AI 评测 |  |  | 黄金集、双标注、异源复评、结构化任务专项 |  | AI 质量报告与阈值 |  |
| 4. Harness |  |  | 工具白名单、 DAG 、证据包、确认 / 阻塞状态机 |  | Harness SOP 与演练记录 |  |
| 5. 非功能 |  |  | 性能、安全、恢复、兼容性、 UX |  | 专项报告与整改计划 |  |
| 6. 发布前 |  |  | 全量回归、人工门禁、遗留风险、回滚演练 |  | 准出报告、质量门禁、交付包 |  |

7.2 核心度量

| 指标 | 计算/阈值 | 自动数据源 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主链路通过率 | 通过用例/计划用例；发布前不低于 98%，P0 为 100%。 | CI JUnit、Playwright Report | 自动化测试 |
| AI 人机一致率/遗漏率 | 与双人仲裁基线一致样本/有效样本不低于 85%；遗漏率超过 10% 触发模型复盘。 | 黄金集 Runner、标注表、缺陷库标签 | AI 质量负责人 |
| 事件可靠性 | 丢失/串租户/重复终态为 0；重连成功率不低于 99%。 | SSE 探针、作业日志 | 后端/接口测试 |
| 性能与恢复 | P95、排队、完成时间满足专项阈值；RTO 不高于 4 小时，RPO 不高于 24 小时。 | k6、APM、队列监控、恢复清单和校验 SQL | 性能/运维 |
| 环境可用率 | 测试窗口健康率不低于 99%；连续 10 分钟异常即暂停。 | health/ready 监控 | 运维 |
| 维度 |  | 指标 |  |
| 覆盖 |  | 需求 - 用例 - 工件 - 代码 - 门禁可追溯率；关键状态 / 权限 / 审批覆盖率 |  |
| 稳定 |  | 自动化通过率、脆弱用例率、重试率、 SSE/ 长任务恢复成功率 |  |
| AI |  | Schema 合格率、字段覆盖、 J0/J1 召回 / 误报、人机一致率、成本 / 时延 |  |
| 安全 |  | 高危漏洞数、越权用例通过率、敏感信息暴露数、 Prompt 注入拦截率 |  |
| 人机协同 |  | 人工发现的 AI 遗漏率、 AI 建议采纳率、风险接受逾期率、审核时长 |  |
| 工程质量 |  | 缺陷逃逸率、变异杀伤率、恢复 RTO/RPO 、发布后回归缺陷 |  |

7.3 准出标准

| 发布类型 | 适用 | 准出要求 | 豁免规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规版本 | 常规迭代。 | 满足对应等级门禁、专项阈值和签字。 | 仅 P2/P3 可豁免，产品、技术、测试三签，期限不超过 1 个版本。 |
| 重大版本 | D 级，或架构、数据、AI 配置重大变更。 | 全量 P0、性能、安全、恢复、异源复审、灰度与回滚。 | 原则不豁免；仅非核心 P2 且需四方签字。 |
| 紧急修复 | 生产故障修复。 | 受影响 API、冒烟、安全/数据反例和双签。 | 不得豁免 P0 安全、越权、数据、恢复；24 小时内补全正式回归。 |
| 维度 |  | 最低标准 |  |
| P0主链路 |  | 需求、审批、 SDD 七阶段、任务审批、人工门禁、审计全部通过 |  |
| 缺陷 |  | P0 为 0 ； P1 遗留必须有责任人、上线影响、临时控制和期限 |  |
| 自动化 |  | 主链路回归 100% 通过；失败用例均已判定，不得静默忽略 |  |
| 契约 |  | OpenAPI/Agent/MCP/AI JSON 结构无未评审破坏性变化 |  |
| AI |  | 黄金集 Schema 100% 合格；业务阈值、人机一致率和复评结论已评审 |  |
| 人工门禁 |  | 关键产物、任务处置、风险接受、质量门禁均有人工责任人和证据 |  |
| 安全与恢复 |  | 高危漏洞 0 ；隔离环境完成数据库、文件和 OpenSpec 工作区恢复演练 |  |
| 审计 |  | 模型、 Prompt 、 Rule/Skill 、输入范围、人工修改、测试、门禁和制品版本可追溯 |  |

7.4 交付物

- 本测试方案及事实基线。

- 风险包、需求-测试-工件-门禁追溯矩阵。

- OpenAPI/状态机/AI 输出契约快照与差异报告。

- API、Playwright、性能、安全、恢复、AI 黄金集测试资产及运行说明。

- Harness 工具清单、权限模型、SOP、状态机、证据包和演练记录。

- 缺陷清单、AI 同源风险报告、UX 报告、质量门禁和最终准出报告。

交付物归档要求：测试负责人将版本冻结表、风险包、追溯矩阵、契约快照、自动化报告、黄金集、证据包、缺陷清单、风险接受单和准出报告归档至项目质量库；保存周期遵循项目审计要求。对外交付仅使用脱敏副本，原始日志/Trace 按最小权限访问。

8. 附录：接口、专项测试与资料依据

附录包含核心 API 分类清单、安全专项检查表、性能与可靠性专项场景、方案依据材料及原始明细资产的复用规则。

附录 A：核心 API 分类

| 分类 | 代表接口 / 能力 |
| --- | --- |
| 认证 | /api/v1/auth/login 、 /register 、 /logout 、 /session 、密码修改 |
| 需求 | /api/v1/requirements ，提交、审批、驳回、撤回、转 SDD 、澄清、标准文档、 COSMIC |
| SDD | /api/v1/sdd/projects ，生成、工件、 verify 、 checklist 、 clarify 、任务、实施、导出 |
| AI/OpenSpec | /api/v1/conversations 、 /openspec 、 /openspec-agent 、模型列表、 OpenSpec status/run |
| 团队 / 文档 | 团队成员、项目、任务、模板、文档上传 / 查看 / 归档、周报 |
| 管理 | 用户、模型、 Key 、默认 Chat/Judge 、 SDD Prompt 、 COSMIC |
| 系统 | jobs 、数据导入导出、 SSE 、 health 、 ready |

附录 B：安全专项检查表

- 1、JWT 篡改、过期/刷新、注销失效、暴力破解/限流、注册滥用。

- 2、横向/纵向越权，个人/团队空间隔离，管理端、审批、导出、SSE 鉴权。

- 3、SQL/XSS/路径/命令/Prompt 注入，文件伪装、大小、内容、文件名和预览安全。

- 4、API Key、密码、Token、模型 Base URL、日志、截图、Trace、导出数据的脱敏与泄露检查。

- 5、Prompt/Rule/Skill 模板隔离、恢复、版本、范围和固定 JSON 协议兼容性。

- 6、质量门禁豁免、审批人自批、状态机跳转、重复转 SDD、任务重生成/审批绕过。

附录 C：性能与可靠性专项

| 场景 | 测试重点 |
| --- | --- |
| 登录与列表 | 并发、筛选、分页、聚合和权限过滤 |
| AI 对话 /SSE | 首字节、流式吞吐、断线恢复、限流、取消、费用 |
| 生成 / 验证 / 导出 | 长任务队列、进度、超时、重复点击、重启后状态 |
| 文件 | 上传边界、并发、病毒 / 类型检查、对象存储错误 |
| 稳定性 | MySQL/Redis/ 模型短暂不可用、网络抖动、服务重启、幂等 |
| 恢复 | 数据库、文档附件、 OpenSpec 工作区、镜像 / 迁移与配置一致性 |

附录 D：本版依据

| 材料 / 来源 | 吸收内容 |
| --- | --- |
| 平台实际页面核验 | v2.5.0 导航、需求状态、 SDD 七阶段、任务批准 / 排除、质量门禁、模型 /Prompt 管理、数据最小展示关注点 |
| 2_Spec-Kit 工作流平台使用示例手册 -v2.0.docx | 页面流程、 A/B/C/D 审批、七阶段、 Judge/ 人工门禁、管理端、运维、 MCP/Skill 边界 |
| 1_AI 辅助研发流程管理指引 _ 完整稿 .docx | 需求治理、 AI 分级、 Rule/Skill 、质量责任、安全审计、制品追溯 |
| 0_SDD+SpecKit 简介 .pdf 与会议材料 | SDD 、 Human in Loop 、 Constitution/Skill 分层、渐进式规则加载 |